# 高豐木業木料全流程營運管理系統 — 業主版 v1.0

系統規劃書 — 業主版

# 高豐木業｜
木料全流程營運管理系統

從報價到收款，一次輸入、一路串接——把宗憲跟宗憲太太腦中的經驗，變成公司可查詢、可交接的資產

版本 v1.0

文件性質 系統規劃說明

日期 2026 年 7 月

閱讀路線 1 目標 → 2 使用者 → 3 四階段路線 → 系統全景圖 → 4 第一階段功能細節 → 5 第一階段邊界確認 → 6 第二階段 → 7 第三階段 → 8 第四階段預覽 → 9 下一步

1

我們在做什麼

這是整份文件的起點。先說清楚我們在解決什麼問題——後面各章節的每一個決定，都從這個答案長出來。

建立一套木料全流程營運管理系統，把報價、訂單、庫存、加工、出貨、收款 從各自獨立輸入 6 次，變成一次輸入、一路串接—— 用「樹種＋品項＋長寬厚」取代對現場人員沒有意義的市售流水編碼， 同時把毛料到成品的材料流向與餘料成本建立可查詢的紀錄， 不再只靠宗憲跟宗憲太太兩人的記憶。

2

誰在用這套系統

目標確認了。接下來先搞清楚「為誰而做」——安定廠內部四種角色各自負責不同環節，門市則維持既有系統，串接與否待後續評估。

🧭

業主／管理層（宗憲、宗憲太太）

全局監控與最終決策，目前唯二熟悉全部品項與規則的人

- 查看訂單、庫存、成本與毛利報表

- 開發階段確認客製化計價、餘料成本認列等細節規則（不卡 P1 啟動）

- 審核歷史資料匯入與新舊系統並行核對

📋

業務／內勤人員

處理報價、訂單建立與客戶關係維護

- 規格品報價直接帶價，客製品保留人工評估

- 報價確認即轉訂單，不重複輸入

- 查詢客戶專屬價格與歷史交易

🪚

現場加工人員

領料、加工與工單回報，材料流向的第一手來源

- 依樹種／品項／尺寸查詢庫存與規格

- 回報實際用料、完工數量與產生的餘料

- P2 起使用工單記錄加工工序

💰

財務人員

全公司記帳功能（訂單軌＋月結軌），流水帳等級，P3 起加上成本分析

- 訂單軌：應收款／應付款／預收款／訂金，跟訂單狀態連結

- 月結軌：薪資／房租／水電等無訂單編號的固定週期收支（依 7/28 定案，記帳功能整體含月結軌排入 P2）

- 訂單與收款狀態連結，收完款才算完成

- P3 起查看含餘料價值認列的毛利分析

- 供應商請款與進貨對帳

3

四階段發展路徑

使用者確認了，現在拉高視角看整體節奏。系統分四個階段推進，每一階段都是下一階段的地基；P4（AI 應用）是條件式評估階段，非承諾交付。第 4、5 節會聚焦拉近 P1 細節，第 6、7、8 節再拉回全局看 P2、P3、P4。

P1

核心身份與主檔資料（10 個模組）

建立帳號與權限管理、員工資料、客戶與供應商主資料、客戶專屬價格、產品規格＋樹種材料＋自動編碼、歷史資料匯入， 把「誰能用、誰是誰、東西叫什麼」這個地基先蓋穩，同步匯入現有客戶與庫存主檔歷史資料。依 7/28 定案，報價、訂單、進出貨、庫存、記帳、工具商品、薪資與獎金等日常交易類模組排入 P2 接續交付。

P2

核心地基完成後 · 日常交易＋生產材料追蹤

核心營運交易與生產材料追蹤（18 個模組）

兩部分接續交付：① 日常交易模組——報價、訂單、規格品庫存與異動紀錄、進出貨、加工工序建檔、記帳功能（訂單軌＋月結軌）、工具類商品進銷存、薪資與獎金計算＋歷史資料匯入，讓報價 → 訂單 → 收款一次串接，取代現行 6 處重複輸入；② 導入毛料／半成品／餘料／廢料分層庫存、原料轉換紀錄、工單管理、材料來源流向追蹤與區域式庫位管理，讓「這批毛料做了哪些成品、剩多少、放在哪」全程可查，不再依賴單一員工記憶。

P3

材料規則穩定後 · 成本與分析

分析與擴充（3 個模組）

建立含餘料價值認列的成本與毛利分析模型，加上材料利用率與進階管理報表， 同時評估門市及分店的資料串接方式。約第 5–6 個月。

P4

P1／P2／P3 全數完成後 · 條件式評估

AI 輔助選料評估（進場條件制，非承諾交付）

不是固定時間點，是位置：P1（庫存資料結構化驗證完成）＋ P2／P3（規則引擎穩定運行並達準確率標準，數字待定）三項全數達成後才評估是否導入。 用意是先確認規則引擎能不能立住，再回頭問「規則搞不定、只有 AI 能補位」的場景還剩下什麼，避免在未驗證的地基上疊未驗證假設。

🗺️

系統全景圖 — 從核心到綜合應用，先後順序一次看懂

全系統共 32 個模組，分三層堆疊：核心（身份與主檔資料，誰都要先有）→ 基礎應用（每天在跑的營運交易）→ 綜合應用（把交易資料串起來看到的洞察與智慧）。下層先蓋穩，上層才蓋得住——這是技術依賴順序，顏色代表 7/28 定案後實際所屬交付階段（綠 P1／藍 P2／金 P3／紫 P4）；基礎應用層雖是技術地基，交付批次依定案排在 P2

1 核心層 誰都要先有的身份與主檔資料・10 個模組・全部 P1

身份與角色

帳號管理

員工模組

權限控管

主檔資料

客戶管理

供應商模組

樹種與材料管理

產品與規格管理

客戶專屬價格

資料基礎設施

自動編碼與多條件查詢

歷史資料匯入

2 基礎應用層 每天在跑的營運交易・10 個模組・全部 P2・技術地基蓋好後接著做

交易前置

報價管理

加工工序管理

進貨管理

交易成立與庫存

訂單管理

規格品庫存

工具類商品管理

執行與紀錄

出貨管理

記帳功能（訂單軌＋月結軌）

庫存異動紀錄

薪資與獎金模組

3 綜合應用層 把交易資料串起來看到的洞察與智慧・12 個模組・P2／P3／P4・基礎應用穩定後接著做

原料到半成品

毛料／原料庫存

原料轉換紀錄

半成品庫存

工單管理

材料流向與庫位

材料來源與流向追蹤

庫位管理

餘料庫存

廢料及損耗紀錄

分析與擴充

成本與毛利分析

報表管理

門市及分店擴充

條件式評估（不卡主線，條件到才評估）

AI 輔助選料評估

P1 核心營運流程

P2 生產與材料追蹤

P3 分析與擴充

P4 條件式評估

🆕 本次依 7/22 訪談補上兩個原本沒被記錄到的模組：原料轉換紀錄（原料篩選分類、裁切加工的過程紀錄，銜接「原料進貨」跟「半成品入庫」中間目前完全沒被數據化的空白）與庫位管理（甲／乙／丙／丁等區域式庫位＋異動紀錄，解決材料搬動後找不到、只有宗憲一人知道位置的問題）——兩者都歸在 P2，因為都要先有 P1 的原料與庫存主檔資料才能動。

⚠️ 有一條連線是我方推導、尚待宗憲確認：「員工模組 → 薪資與獎金模組」是確定的（算薪資要有員工資料）；圖上另外畫了「工單管理 → 薪資與獎金模組」這條線，是假設獎金依「當月工單量」核算——如果獎金邏輯其實跟工單無關（例如純算出勤時數），這條線要拿掉，麻煩簡報前跟宗憲核對一次。

🔍

接下來兩節聚焦 P1 細節

第 4 節：20 個功能模組逐一展開　　第 5 節：做與不做的邊界

P1 放大鏡

📌

7/28 開會前定案 — P1／P2 範圍重新劃分

P1 範圍縮小為 10 個核心身份與主檔模組；原本規劃在 P1 的另外 10 個日常交易模組，依這次定案改列入 P2，跟原有的生產材料追蹤模組一起交付，詳見第 6 節。

範圍重定

4

第一階段：核心身份與主檔資料

三個階段的路線確認了，鏡頭現在拉近到 P1。依 7/28 定案，第一版聚焦這 10 個核心身份與主檔模組——先把「誰能用、誰是誰、東西叫什麼」的地基蓋穩；報價、訂單等日常交易模組改列入 P2，見第 6 節。

P1 · 核心身份與主檔資料 業主／業務內勤／現場人員／財務共用 10 個模組

🤝

客戶管理

客戶資料串連報價、訂單、出貨、收款、歷史交易

🏢

供應商模組

供應商主資料建檔，串連進貨與請款對帳

💲

客戶專屬價格

同一規格對不同客戶維持不同售價與有效期

📐

產品與規格管理

同一品項所有尺寸規格一畫面呈現，比照現行樞紐表習慣

🌳

樹種與材料管理

紐松、三毛櫸等樹種與品項主資料，定寬／不定寬分開處理

🔎

自動編碼與多條件查詢

系統自動產生內部編碼，操作畫面仍以樹種／品項／尺寸顯示

🗄️

歷史資料匯入

現有庫存、客戶主檔、未完成訂單優先匯入，約承接 10 年資料

👤

員工模組

建立員工主資料（到職日、部門職務），供薪資獎金計算與工單工時登記使用

🔐

帳號管理

建立獨立登入帳號，取代目前共用帳號操作

🛡️

權限控管

依角色分層設定可看、可改範圍，系統面預防性評估

5

第一階段範圍（做與不做）

功能模組看完了，同樣重要的是邊界。做什麼、不做什麼說清楚，第一版才不會失焦。已確認的業務規則跟尚待拍板的項目整理在文件最後（建議下一步之後），讓 P1 的輪廓從細節到原則都完整。

第一階段做

- ✓ 客戶主資料建檔（含客戶專屬價格）

- ✓ 供應商主資料建檔

- ✓ 產品規格建檔＋自動編碼（樹種＋品項＋長寬厚查詢）

- ✓ 現有客戶與庫存主檔資料匯入（約 10 年歷史資料）

- ✓ 員工主資料建檔（到職日、部門職務），供 P2 薪資獎金與工單工時登記使用

- ✓ 帳號管理與角色權限控管（業主／業務內勤／現場加工／財務分層）

第一階段不做

- ✗ 報價、訂單管理（P2 做）

- ✗ 規格品庫存與庫存異動紀錄（P2 做）

- ✗ 進貨、出貨管理（P2 做）

- ✗ 加工工序建檔（P2 做）

- ✗ 記帳功能，訂單軌＋月結軌（P2 做）

- ✗ 工具類商品進銷存（P2 做）

- ✗ 薪資與獎金計算邏輯＋薪資歷史資料匯入（P2 做）

- ✗ 毛料／半成品／餘料／廢料分層庫存管理（P2 做）

- ✗ 工單管理與材料來源流向追蹤（P2 做）

- ✗ 客製化半標準化報價自動建議（P2 做）

- ✗ 成本與毛利分析、材料利用率報表（P3 做）

- ✗ 門市及分店資料串接（P3 做）

6

第二階段

P1 的功能和邊界都清楚了。依 7/28 定案，P2 共 18 個模組，分兩部分接續交付：先是報價、訂單、庫存、進出貨、記帳、工具商品、薪資等日常交易模組；接著是毛料到成品的材料流向與分層庫存，用工單記錄現場實際加工過程，同時補上原料轉換紀錄與庫位管理，解決「料放在哪、變成什麼」目前完全依賴宗憲個人記憶的空白。

P2

核心營運交易模組

P1 交付後接續開發 · 10 個模組

📝

報價管理

規格品自動帶價，客製品保留人工評估欄位

✅

訂單管理

報價確認即轉訂單，追蹤生產／待出貨／收款狀態

📦

規格品庫存

可正常銷售、持續管理的固定規格庫存，承接現有 20,000+ 筆明細

🔄

庫存異動紀錄

進貨、出貨、扣料、回庫全程留痕，解決庫存與現場不同步

🪚

加工工序管理

裁切、倒邊、倒角、CNC 等可標準化工序先固定計價

📥

進貨管理

毛料、製品、成品進貨與供應商請款串接

🚚

出貨管理

出貨明細直接延續自訂單與工單，不需重複登打

💰

記帳功能（訂單軌＋月結軌）

訂單軌：應收應付與預收款跟訂單狀態連結；月結軌：薪資／房租／水電等固定週期收支，皆為流水帳等級，非複式記帳

🧰

工具類商品管理

一般進銷存模式，含大包裝拆小包裝獨立編碼，不套用木料規格邏輯

🧮

薪資與獎金模組

人工輸入每月薪資與獎金核發結果，含薪資歷史資料匯入；計算邏輯待與宗憲確認（完整版架構書規定不依工單／出勤／產量自動核算）

P2

生產與材料追蹤

核心營運交易模組穩定後接續 · 8 個模組

🪵

毛料／原料庫存

未加工整批原料，與規格成品分開管理，供領料、加工追蹤使用

🪓

原料轉換紀錄

記錄原料篩選分類、裁切加工怎麼變成半成品／可用邊材／廢料，銜接進貨與半成品入庫中間的空白

🧩

半成品庫存

成品不足時可即時查到可加工的半成品，避免依賴人員記憶誤判

🧾

工單管理

訂單轉工單，記錄實際用料、完工與損耗，現場負責人一併留存

🔗

材料來源與流向追蹤

回答「這批原料做了哪些產品」「還剩多少」，解決料用掉沒回報的漏洞

📍

庫位管理

甲／乙／丙／丁區域式庫位＋異動紀錄，解決材料搬動後找不到、只有宗憲一人知道位置的問題

♻️

餘料庫存

依尺寸判斷轉入一般庫存或留在餘料庫存，工廠與客戶餘料分開處理

🗑️

廢料及損耗紀錄

無法再利用的材料，不計成本、不做移動

7

第三階段

P2 讓材料流向全程可查之後，P3 回頭把這些資料變成看得懂的成本與毛利數字，同時評估門市是否要串接進同一套系統。

P3

成本分析與擴充評估

材料規則穩定後啟動 · 3 個模組

📊

成本與毛利分析

含餘料價值認列，讓每張訂單的實際毛利算得出來，待餘料成本方式定案後開發

📈

報表管理

材料利用率、營收與成本報表，建立在精準的前段資料輸入之上

🏪

門市及分店擴充

安定廠為總公司主資料中心，門市可分階段串接，視門市意願決定導入方式

8

第四階段預覽

P1／P2／P3 是承諾交付的三個階段；P4 不是——它是「條件達成後才評估」，列在這裡是讓範圍完整可見，不代表已排入開發時程。

P4

AI 輔助選料（評估中，非承諾交付）

P1／P2／P3 三項進場條件全數達成後才評估 · 1 個模組

📝

規格自由文字 → 結構化條件

客戶自然語言描述（如「同色系」「長度大概 1.2 米」）轉換成尺寸、材質、公差等結構化條件，固定表單規則無法窮舉所有講法，判斷已定案需要 LLM

🧮

庫存比對（規則引擎，非 LLM）

材質篩選 → 尺寸比對 → 數量批號校驗三步走，屬規則式自動計算（鋸路排版最佳化＋公式運算），前提是庫存資料已結構化驗證

🚦

進場條件（三項全數達成才評估）

P1 庫存資料結構化驗證完成 ＋ P2／P3 規則引擎穩定運行並達準確率標準（數字待 P1／P2／P3 執行時另訂）

9

建議下一步

整份文件走完了：目標 → 使用者 → 四階段路線 → P1 功能與邊界 → P2／P3／P4 預覽。骨架已清晰，接下來只剩幾件事需要跟宗憲確認——確認完就可以啟動開發。

- 加工計價規則（裁切／CNC 等工序的計價依據、客戶折扣規則）與成本分攤方式（人工、機器、廢料、可回收邊材）——不影響 P1 啟動，開發階段確認即可

- 餘料成本認列方式與成本計算方法（移動平均／批次成本等方案中選定一種）——不影響 P1 啟動，開發階段確認即可

- 確認電子發票的系統處理深度（已確認電子發票與手開三聯式發票兩軌並存；待確認系統只記錄分類即可，或需串接電子發票平台 API 自動開立上傳）

- 月結軌科目分類清單已確認採受控清單設計（使用者可自建分類、防重複），依 7/28 定案隨記帳功能整體排入 P2；上線前需先整理業主現有 Excel 舊分類、合併同義寫法後再匯入

- 確認門市既有系統整合意願

- 確認薪資獎金計算規則細節（工作量、工作性質分級標準），據此估算納入後的 P2 時程

- 盤點實際庫存資料格式（欄位是否標準化、有無不一致 Excel），驗證下方「⚠️ 尚待確認」⑮已列出的「材質篩選→尺寸比對→數量批號校驗」初步規則引擎草案是否成立，格式不一致時優先加資料正規化前處理層而非改動比對邏輯——不影響 P1 啟動，AI 應用已列入第四階段，此為進場條件之一，P2／P3 完成後需先確認才進入評估

- 2026/7/28（二）下午 1:30 進行完整系統架構、模組說明與初步費用範圍簡報，確認第一階段開發範圍後啟動開發

✅ 已確認業務規則

| ① | 計價方式怎麼分 | ✓ 規格品／半標準化／完全客製三種計價方式分流 |
| --- | --- | --- |
| ② | 訂單何時算完成 | ✓ 訂單與收款狀態連結，收完款才算完成 |
| ③ | 餘料怎麼分類 | ✓ 工廠餘料回庫可再利用；客戶餘料不列入公司庫存 |
| ④ | 廢料怎麼處理 | ⚠️ 待確認——原認知為「不計成本、不做移動」，但完整版架構書把「廢料是否完全認列損耗」列為 Phase 3 成本分析前置未決問題，尚未定案，需與宗憲重新核對 |
| ⑤ | 編碼方式怎麼設計 | ✓ 系統自動編碼，操作畫面仍以樹種／品項／尺寸顯示，人員不背號碼 |
| ⑥ | 歷史資料承接範圍 | ✓ 建議約承接 10 年資料，新舊系統並行核對後再切換 |
| ⑦ | 薪資獎金列入哪個階段 | ✓ 模組排入 P2（已定案）；⚠️ 但獎金計算邏輯待確認——原認知為「依當月工作量／工作性質」自動核算，完整版架構書明確規定薪資獎金一律由授權人員人工輸入、不依工單／出勤／產量自動計算，兩者衝突，需與宗憲重新核對 |
| ⑧ | 帳號與權限管理是否列入第一階段 | ✓ 列入，屬系統面預防性評估，逐字稿未查得具體爭議事件，非既有痛點修補 |
| ⑨ | 毛料到半成品的記錄顆粒度與條碼方式 | ✓ 原料以批次為主，半成品以規格＋數量＋區域管理，僅高價／特殊材料才單件標示，不逐片貼碼（避免現場負擔過重、標籤易脫落失真） |
| ⑩ | 木料／工具商品／帳務是否共用同一套邏輯 | ✓ 三種模式分流設計（木料規格與客製、一般工具商品、帳務與款項），底層流程與畫面各自獨立，整合在同一套系統 |
| ⑪ | 帳務要做記帳功能還是完整會計系統 | ✓ 做記帳功能，不做複式記帳會計系統；範圍涵蓋全公司收支（訂單軌＋月結軌），深度為流水帳等級（未收/已收/部分收/到期），正式報稅仍由現有記帳士／事務所處理 |
| ⑯ | 工具類商品是否支援多倉庫／多門市庫存 | ✓ 支援，庫存表新增「倉別」欄位管理 |
| ⑰ | 帳務系統是否需串接現有會計系統 | ✓ 不需要，業主目前無會計系統，全部使用 Excel 處理 |
| ⑱ | 月結軌科目分類清單怎麼建立 | ✓ 採受控清單設計：使用者可自行新增分類，新增後成為共用選項供之後選用，不再逐筆手打自由文字；新增時若偵測到相近名稱（如「水電」與「水電費」）會自動反白既有選項，避免重複建立；隨記帳功能整體排入 P2；上線前需先整理業主現有 Excel 舊分類、合併同義寫法後再匯入 |
| ⑲ | 門市既有系統整合意願 | ⚠️ 待確認——原推測為「暫不導入新系統或串接，僅預留未來擴充介面」，但此項同時列在「建議下一步」須今天會議跟宗憲確認，尚未正式拍板 |
| ㉑ | 工具類商品大小包裝進貨／售價是否分開計算 | ✓ 分開計算，大包裝進貨與小包裝售出價各自獨立設定 |

⚠️ 尚待確認

⑮ AI 輔助選料應用——已定案列入第四階段評估導入，進場條件為 P1（庫存資料結構化驗證完成）、P2／P3（規則引擎穩定運行並達到準確率標準，具體數字待 P1／P2／P3 執行時另訂）三者全數完成後方進行評估。理由：規則引擎能否成立，取決於庫存資料是否已結構化，這件事現在還沒驗證，若這時候把 AI 一起塞進提案，等於在未驗證的地基上疊第二層未驗證假設；先把規則引擎跑穩，再回頭確認哪些場景是規則搞不定、只有 AI 能補位，才不是為做而做。判斷邏輯拆兩層：第一層「客戶規格自由文字 → 結構化條件」（如「同色系」「長度大概 1.2 米」等模糊描述，固定表單規則無法窮舉所有講法）已可定案，確定需要 LLM 理解轉換；第二層「庫存比對」規劃為純規則引擎（不用 LLM），前提同樣是庫存資料需先結構化驗證，若跳過這一步直接寫死「禁止 LLM」，未來遇到格式不一致的個案很可能變成臨時用 LLM 補丁，長期會侵蝕規則引擎的設計原則。方向上屬規則式自動計算（鋸路排版最佳化＋公式運算），非機器學習，評估導入時需與業主校正「AI」一詞的期待
 　　第二層規則引擎—初步規劃（草案，待庫存資料格式盤點後修正）：以現有庫存表欄位（材質、規格尺寸、批號、倉別）為比對基礎，分三步走——① 材質篩選：依客戶指定材質／同色系群組先過濾候選庫存；② 尺寸比對：依客戶需求長寬厚與容許誤差區間，篩出符合規格的批次，優先配對餘料、其次配對整料；③ 數量與批號校驗：確認候選批次庫存量足夠並標記批號供追溯。若比對不到完全符合的庫存，系統回報「無庫存／建議客製下單」，不強行湊料。此草案前提是庫存欄位本身已標準化；一旦盤點後發現格式不一致（如備註欄夾雜文字），規則引擎會先加一道「資料正規化」前處理層去清資料，而不是把比對邏輯本身改成 LLM 判斷——這樣即使未來要用到 LLM，也只用在資料清理階段，不滲入比對邏輯，避免侵蝕規則引擎原則。 
⑳ 發票怎麼開——宗憲現在開發票有兩種方式在用，有時候用電子發票，有時候手寫紙本三聯式發票，這件事確定不會變。還沒問清楚的是：新系統要不要幫忙「開發票」這個動作，還是只要幫忙「記一筆帳」就好。還沒問，要問宗憲才知道，這會讓開發工作量差很多

🔧 開發階段確認區

不卡 P1 啟動，開發過程中確認即可

⑫ 加工計價規則（裁切／CNC 等工序的實際計價依據、客戶折扣規則）
⑬ 餘料成本認列方式（面積比例分攤／零成本入庫／參考價入庫等方案，含人工與機器成本分攤方式）
⑭ 成本計算方法（移動平均、批次成本或其他方式；一批原料產出多種產品時如何分攤）
㉒ 工具類商品換算比例設定方式（各商品各自設定或人工處理）與品項數量規劃（品項數會持續變動，不預設固定清單，介面採可擴充搜尋分類設計）
㉓ 運費與外包費是否納入訂單成本計算（完整版架構書列為 Phase 3 成本前置未決問題，業主版原稿未涵蓋，此為補列）

高豐木業｜木料全流程營運管理系統規劃書 v1.0 — 業主版 © 2026